ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» НА 2016 год.

| Наименование работ | Плановый объем | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Адрес | Организации выполняющие работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопровода ГВС | не менее 7,0 м п. | 1-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена розлива ХВС | 28 м п | 1-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена трубопроводов центрального отопления | не менее 9,0 м п. | 1-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт канализации, замена отдельных частей | по мере необходимости, но не менее 20,0 м п. | 2-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена запорной/ регулирующей арматуры | 6,0 шт. | 2-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д.54 | Управляющая Компания |
| Ремонт и замена автоматов защиты, установочной арматуры | по мере необходимости, но не менее 2,0 шт. | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена освещения подъездов | 50,0 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена освещения лестничных клеток | 50,0 шт. | по мере перегорания | по мере перегорания | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена светильников | 20,0 шт. | по мере утраты | В работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт ГРЩ, ВРУ | 2,0 шт. | 2 кв.2016 | 2 кв.2016 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Замена вышедших из строя светильников, не пригодных для ремонта | 25,0 шт. | 1-4 кв. 2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт и монтаж проводки м п | не менее 23,0 п.м | 2-4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Модернизация системы внутреннего освещения лифтовых холлов и этажей (перевод на светодиодные светильники) | По графику перевода | 2 -4 кв.2016 | в работе | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Мероприятия по подготовке домов к отопительному сезону |  |  |  |  |  |
| 1 Промывка системы водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения водомерного узла и предъявление готовности системы холодного водоснабжения ГУП «Водоканал» 2 Промывка теплообменников 3 Промывка систем отопления и горячего водоснабжения, опрессовка, поверка КИП, мелкий ремонт помещения ИТП и предъявление готовности системы отопления и горячего водоснабжения теплосети. 4 Проверка системы вентиляции и технических помещений на загазованность, поверка газоанализаторов, предъявление ГРО «ПетербургГаз» 5 Ежегодное испытание систем АППЗ, инструктажи, перемотка пожарных рукавов, ежегодное испытание пожарного водопровода на водоотдачу, укомплектованность первичными средствами пожаротушения. 6 Ремонт извещателей пожарных 7 Поверка средств защиты 8 Сдача паспортов готовности дома на утверждение в администрацию района |  | 2-3 кв.2016 | 2-3 кв.2016 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Завоз: |  |  |  |  |  |
| Песко-соляной смеси | 0,5 т | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016 | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |
| Ремонт лифтового оборудования | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | по мере выхода из строя | 13 линия д. 54 | Управляющая Компания |